О готовности учреждений предприятий ЖКХ и жилого фонда к отопительному периоду 2026-2027 годы
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Подготовка к предстоящему отопительному периоду проводится согласно распоряжения Правительства Сахалинской области от 01.07.2026 № 430-р «О подготовке основных систем жизнеобеспечения Сахалинской области к осенне-зимнему периоду 2026/27 года», приказа министерства энергетики Российской Федерации от 13.11.2024 г. № 2234 № «Об утверждении правил обеспечения готовности к отопительному периоду и порядка проведения оценки обеспечения готовности к отопительному периоду». Контрольные показатели выполняются.
На мероприятия по подготовке объектов жилищно-коммунального комплекса на 2026 год в МО Долинский МО запланировано 20 618 600 рублей, из них 20 000 000 средства областного бюджета, 618 600 рублей средства местного бюджета. Заключен муниципальный контракт по объекту: «Капитальный ремонт сетей водоснабжения в с. Стародубское по улицам Набережная, Холодильная, Рабочая, Заводская, Рыбная, Лесная» - 5 548 метров. 
 08.09.2026 ресурсоснабжающей организацией ООО «ИКС Южно-Сахалинск» направлен пакет документов в Сахалинское управления Ростехнадзора с целью оценки обеспечения готовности к отопительному периоду 2026-2027 годы, проводится проверка. Нормативный запас топлива на 01.10.2026 создан.
Силами управляющих компаний проведена работа по подготовке жилищного фонда к отопительному периоду 2026-2027 годы, по состоянию на 21.09.2026 паспортизация жилищного фонда составляет 100%.
Руководителями социальной сферы проводится работа по подготовке к отопительному периоду, заполнению оценочных листов и дальнейшего предоставления их в ООО «ИКС Южно-Сахалинск» с целью оценки готовности к отопительному периоду.



 

