Информация 
по реализации мероприятий «Благоустройство населённых пунктов»  

 
Администрация муниципального образования Долинский муниципальный округ сообщает.
В рамках мероприятия «Благоустройство населённых пунктов» осуществляется ряд работ, а именно:
1.	Для проведения работ по содержанию уличного освещения в г. Долинске и населенных пунктах заключены муниципальные контракты:
1.1.	от 09.02.2026 № 0161300006326000005 «Содержание наружного уличного освещения в населенных пунктах муниципального образования Долинский муниципальный округ» на сумму - 3 000 000 рублей. В настоящее время выполнены работы на сумму 2 494 565,50 рублей. 
1.2.	от 04.06.2026 № 0161300006326000046 «Содержание наружного уличного освещения в населенных пунктах муниципального образования Долинский муниципальный округ» на сумму - 1 221 986,29 рублей. Работы запланированы на 2-е полугодие 2026 года.
2.	Для проведения работ по содержанию кладбищ г. Долинска и населенных пунктов заключен муниципальный контракт:
2.1.	от 19.12.2025 № 0161300006325000243 «Выполнение работ по содержанию кладбищ в муниципальном образовании Долинский муниципальный округ» на сумму 1 675 200,00 рублей. В настоящее время проводятся работы по приёмке работ.
3.	Для выполнения мероприятия по организации погребения Администрация выдала МАУ «Управление городским хозяйством» муниципальное задание на 2026 год, для осуществления деятельности в рамках оказания услуги «Погребение на безвозмездной основе согласно гарантированному перечню». В настоящее время оказана услуга на сумму 1 219 340,15 рубля.
4.	Для организации мероприятия при осуществлении деятельности по обращению с животными без владельцев заключены муниципальные контракты:
4.1.	от 24.02.2026 № 0161300006325000245 «Оказание комплекса услуг по осуществлению деятельности по обращению с животными без владельцев, обитающими на территории МО Долинский МО» на сумму - 3 000 000,00 рублей. Услуги выполнены на сумму 2 519 790,84 рубля;   
4.2.	от 29.06.2026 № 0161300006326000075 «Оказание комплекса услуг по осуществлению деятельности по обращению с животными без владельцев, обитающими на территории МО Долинский МО» на сумму - 2 400 000,00 рублей. Услуги выполнены на сумму 265 145,10 рублей.  
5.	Для выполнения работ по ликвидации несанкционированных свалок заключены муниципальные контракты:
5.1.	от 07.05.2026 № 1 «Оказание услуг по ликвидации несанкционированных свалок на территории муниципального образования Долинский монопольный» на сумму – 599 400,00 рублей. Работы выполнены в полном объеме;
5.2.	от 04.06.2026 № 2 «Оказание услуг по ликвидации несанкционированных свалок (с. Быков, с. Покровка, с. Сосновка с. Октябрьское, с. Углезаводск, с. Взморье) на сумму – 599 400,00 рублей. Работы выполнены в полном объеме.
6.	Для выполнения работ по благоустройству и озеленению заключены муниципальные контракты:
6.1.	от 12.01.2026 № 0161300006325000250 «Благоустройство территорий в границах населенных пунктов муниципального образования Долинский муниципальный округ» на сумму - 30 000 000,00 рублей. В настоящее время выполнены работы на сумму 22 952 130,50 рубля; 
6.2.	от 03.07.2026 № 0161300006326000074 «Благоустройство территорий в границах населенных пунктов муниципального образования Долинский муниципальный округ» на сумму - 9 954 500,00 рублей. Работы запланированы на 2-е полугодие 2026 года.
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